## Slide 1
Soutenance de planification
Encadrants
Gildas AVOINE
Barbara KORDY
Étudiants
Pierre-Marie AIRIAU - Valentin ESMIEU - Hoel KERVADEC
Maud LERAY - Florent MALLARD - Corentin NICOLE
Est-il
difficile de
paralyser les
transports en
commun de
Rennes ?

## Slide 2
Introduction

## Slide 3
Introduction

## Slide 4
Introduction
Arbres d’attaque et de défense
Notes: Formalisme que nous ne développerons pas
4

## Slide 5
Sommaire
Contexte
  Acteurs
  Périmètre fonctionnel
  Éléments d’entrée
  Périmètre de qualification
  Calendrier
Organisation
  Méthode
  Répartition
  Cycle de qualification
  Pilotage du projet
Planification
  Méthode d’estimation
  Planning
  MSProject

## Slide 6
Contexte

## Slide 7
Contexte
Acteurs
Trois développeurs
Pierre-Marie Airiau
Valentin Esmieu
Maud Leray
Deux encadrants
Gildas Avoine
Barbara Kordy

## Slide 8
Périmètre fonctionnel
Contexte
Destiné aux experts en sécurité
Pourra se poursuivre l’année prochaine
Documentation technique
Tests unitaires

## Slide 9
Élément d’entrée
Contexte

## Slide 10
Périmètre de qualification
Contexte

## Slide 11
Calendrier
Rapport de conception : 12 février
Vacances : - du 16 au 20 février
- du 13 au 24 avril
Semaine bloquée : du 18 au 24 mai
Rapport final et livraison : 26 mai
Contexte
Notes: Plus visuel
Parler de phases ?

## Slide 12
Organisation

## Slide 13
v0.1 - Paramètre de synthèse
v0.2 - Filtre
v1.0 - Optimiseur
Livrables
Organisation
Notes: 13

## Slide 14
Méthode SCRUM
Organisation

## Slide 15
Répartition des rôles
ADTool
Interface
Algorithmes
Organisation

## Slide 16
Cycle de qualification
Test Driven Development
Organisation
Notes: Dessins moins générique.

## Slide 17
Cycle de qualification
Documentation
Organisation
Notes: Dessins moins générique.

## Slide 18
Pilotage du projet
Organisation
Pilotage par les délais de chaque version

## Slide 19
Planification

## Slide 20
Méthodes d’estimations
Analogique
Expertise
Planification
Notes: Ne pas parler au futur, faire au présent.

## Slide 21
Planning
Planification
303h au total
22.5h - semaine normale
60h - semaine bloquée
Notes: Donner nombre heures
Nombre heure travail par semaine.

## Slide 22
Temps cumulé
Planification

## Slide 23
Planning MS Project
Bô schéma qui lèche les boules
Planification

## Slide 24
Conclusion

## Slide 25
Merci de votre attention
Notes: Mettre glasir.