## Slide 1
Soutenance de planification
Encadrants
Gildas AVOINE
Barbara KORDY
Étudiants
Pierre-Marie AIRIAU
Valentin ESMIEU
Hoel KERVADEC
Maud LERAY
Florent MALLARD
Corentin NICOLE
Est-il
difficile de
paralyser les
transports en
commun de
Rennes ?

## Slide 2
Introduction

## Slide 3
Introduction

## Slide 4
Introduction
Arbre d’attaque et de défense
Notes: Formalisme que nous ne développerons pas
4

## Slide 5
Sommaire
Contexte
  Acteurs
  Périmètre fonctionnel
  Éléments d’entrée
  Périmètre de qualification
  Calendrier
Organisation
  Méthode
  Répartition
  Cycle de qualification
  Pilotage du projet
Planification
  Méthode d’estimation
  Planning
  MSProject

## Slide 6
Contexte

## Slide 7
Contexte
Acteurs
Trois développeurs
Pierre-Marie Airiau
Valentin Esmieu
Maud Leray
Deux encadrants
Gildas Avoine
Barbara Kordy

## Slide 8
Contexte
Périmètre fonctionnel
Logiciel destiné aux experts en sécurité
Le projet pourra se poursuivre l’année prochaine
 documentation technique
 tests unitaires

## Slide 9
Contexte
Éléments d’entrée

## Slide 10
Introduction
Notes: ADTool fait déjà une partie du travail, mais pas tout.
10

## Slide 11
Contexte
Périmètre de qualification

## Slide 12
Contexte
Calendrier
Rapport de conception : 12 février
Vacances : - du 16 au 20 février
- du 13 au 24 avril
Semaine bloquée : du 18 au 24 mai
Rapport final et livraison : 26 mai
Notes: Plus visuel
Parler de phases ?

## Slide 13
Organisation

## Slide 14
Organisation
Méthode SCRUM

## Slide 15
Organisation
Répartition des rôles
ADTool
Interface
Algorithmes

## Slide 16
Organisation
Cycle de qualification
Notes: TDD
Dire que les tests portent sur le STAR ?
Dessins moins générique.

## Slide 17
Organisation
Pilotage du projet
Pilotage par les délais de chaque version

## Slide 18
Planification

## Slide 19
Planification
Méthode d’estimation
Analogique
Expertise
Notes: Ne pas parler au futur, faire au présent.

## Slide 20
Planification
Planning
Notes: On a oublié de parler des versions.
On voit rien.
Colorier.
Donner nombre heures
Nombre heure travail par semaine.

## Slide 21
Planification
Planning MS Project
Bô schéma qui lèche les boules

## Slide 22
Conclusion

## Slide 23
Merci de votre attention
Notes: Mettre glasir.