## Slide 1: Plan
Intro  Valou
Etat de l’art  FloBière
Etude de l’existant  Maud
Glasir : cahier des charges  Hoel
Architecture globale
Spéc  Coco
Plannif conclusion  PM

## Slide 2: Gestion de Projet
Méthode SCRUM
Planification
Notes: Recherche d’une méthode Agile
SCRUM intéressant car
facile a mettre en place
correspond bien aux attentes de livrables, taille de projet
ScrumMaster : coordinateur
Product Owner : coordinateur et encadrants
Mêlée quotidienne : hebdomadaire
Sprints : grpes de taches dans chaques versions

## Slide 3: Versionnement de Glasir
Version 0.1 : Paramètre de synthèse
Version 0.2 : Filtre
Version 1.0 : Optimiseur
Planification
Notes: Décision de travailler avec un versionnement pour eviter prise de retard (versionnement régulier)
3 versions bon nombre : pas trop (temps perdu au packaging), pas trop peu (pr etre efficace)
3 versions selon les 3 fcts principales car découpage naturel et bonne modelisation de l’avancée (répartie)

## Slide 4: Conclusion
Apprentissage de nos erreurs
Place à la réalisation !
Conclusion
Notes: Apprentissage des erreurs passées :
Gestion du travail en groupe, avec attribution des taches. Amélioration tangible au long des rapports
Interet de la spécialisation (moins de relectures/repasses : MS Project, intro/conclu) : resp ADTool, resp Interface, resp Algo
Gain rapidité

## Slide 5
Des Questions ?